|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| **（2021年度）** | | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | | 绿化废弃物处理站试点项目 | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 404北京市朝阳区园林绿化局 | | | | | **实施单位** | | 北京市朝阳区园林绿化局 | | | | |
| **项目负责人** | | 简永辉 | | | | | **联系电话** | | 65923303 | | | | |
| **项目资金** | |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** |
| **（万元）** | | **年度资金总额** | | 506.1 | 506.1 | | 506 | | **10** | | 100% | | 100 |
|  | | **其中：当年财政拨款** | | 506.1 | 506.1 | | 506 | | — | | 100% | | — |
|  | | **上年结转资金** | |  |  | |  | | — | |  | | — |
|  | | **其他资金** | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 区园林绿化局拟试点在大黄庄绿化队苗圃地东北角原有花棚建设绿化废弃物处理站，引入新的科学处理方法，以绿色安全环保的方式进行无害化处理。每年还可额外产出有机腐殖质、有机覆盖物等，可用于苗圃地及养护地段使用，改善土壤质量、增加土壤肥力、保存土壤水费，同时节约日常养护成本。 | | | | | | 在大黄庄绿化队苗圃地东北角原有花棚建设绿化废弃物处理站，引入新的科学处理方法，以绿色安全环保的方式进行无害化处理。 | | | | | | |
| **绩** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | | **年度** | **实际** | **分值** | | **得分** | | **偏差原因分析及改进措施** | |
| **效** | **指标值** | **完成值** |
| **指** | **产出指标** | **数量指标** | 指标1：每年可处理废弃物总量 | | | 约10万立方 | 6087立方 | 5 | | 4 | | 10月起开始试运行 | |
| **标** | 指标2：每年产出有机腐殖质 | | | 约1万立方 | 900立方 | 5 | | 4 | | 10月起开始试运行 | |
|  | 指标3：有机覆盖物 | | | 约1万立方 | 85立方 | 5 | | 4 | | 10月起开始试运行 | |
|  | **质量指标** | 指标1：垃圾分类要求 | | | 全面推进生活垃圾分类，科学处理绿化垃圾 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标2：资源利用要求 | | | 园林绿化废弃物资源化利用 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **时效指标** | 指标1：2021年建设 | | | 完成施工及验收工作 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **成本指标** | 指标1：总成本指标 | | | ≦506.1万元 | 完成 | 5 | | 5 | |  | |
|  | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **效益指标** | **经济效益** | 指标1：每年节省清运费约 | | | 300万 | 约20万元 | 10 | | 10 | | 10月起开始试运行 | |
|  | **指标** | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **社会效益** | 指标1：科学化处理废弃物 | | | 做好园林绿化垃圾处理示范 | 完成 | 10 | | 9 | | 10月起开始试运行 | |
|  | **指标** | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **生态效益** | 指标1：堆肥过程基本不产生不友好气体 | | | 无二次污染，对周边环境影响相对较少。 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | **指标** | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **可持续影响指标** | 指标1：改善绿化垃圾处理方式 | | | 合理利用绿化垃圾资源 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | 指标2：打造示范工程 | | | 推广绿化垃圾科学处理工作 | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | **满意度** | **服务对象满意度指标** | 指标1：社会公众投诉率 | | | 投诉率≦10% | 完成 | 10 | | 10 | |  | |
|  | **指标** | 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  |  | …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | 96 | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **填表人： 齐宏 联系电话：65042556 填写日期：2021.1.14** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |