附件2

项目支出绩效评价报告

（基本事业费-绿化）

- 基本情况

- 项目概况。

- 项目基本内容

- 项目名称：基本事业费-绿化养护

- 项目单位：北京市朝阳区常营回族乡人民政府

- 项目类型：延续性项目

- 常营回族乡政府自管绿化养护项目，包含基本工作和定期工作两部分，基本工作包括但不限于浇水、清理垃圾、防风防汛防寒、空白地补植补种和防人为损坏及零星病虫害防治、除杂草和修剪等；定期工作包括全面修剪整形、施肥、除杂草、松土和全面病虫害防治等工作。2023年常营回族乡政府绿化养护面积为279,724.57㎡，其中绿地面积229,383.55㎡，片林面积50,341.02㎡。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 项目总体目标为保障和维护管护区域内自管公园绿地安全，确保绿地数量不减少、质量不降低，达到一级养护标准，确保公园景观效果。续签绿化养护合同并拨付启动资金；按照养护一级标准完成自管绿地、片林养护任务。

- 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

一是加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益；二是进一步总结和分析财政资金支出效果，了解、分析、检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效，考核财政支出效率和综合效果；三是通过绩效评价，促进实施部门总结经验、发现问题、改进工作，进一步加强项目管理。

2.评价对象

2023年常营基本事业费-绿化养护项目。

3.评价范围

以《北京市财政局关于2023年推进全面实施预算绩效管理工作的预通知》文件明确的要求为准，即实施部门开展的、与2023年常营基本事业费-绿化养护项目目标定位相关的工作。

（二）绩效评价原则和评价方法

1.科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类原则

绩效评价由绩效评价领导小组根据评价对象的特点分类组织实施。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映产出和绩效之间的紧密对应关系。

- 绩效评价工作过程。

常营回族乡政府依据《北京市城市绿地建设和管理等级质量标准（试行）》、《北京市城镇绿地分级分类管理办法》（京绿办发〔2021〕224号）、《城市园林绿化养护管理标准》(DB11T213—2003)等文件制定了《常营乡绿化养护要求及标准》，并开展“日常巡查、月度检查、季度考评”，引入社会监督（媒体曝光、政民互动案件）、领导督办及重大节假日、重大活动保障工作情况，对绿化养护专业作业进行综合检查考评，撰写《项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。

经评价，该项目综合得分90分。其中：项目决策评价得分10分，项目管理评价得分20分，项目绩效评价得分60分。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

1.目标明确性分析

项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反应目标。

2.目标合理性分析

项目目标制定较为合理。符合国家法律法规，符合乡政府的职能要求。

3.目标细化程度分析

依据项目内容，从项目产出数量、质量、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

- 项目过程情况

- 1.资金使用及管理情况

- 2023年收到财政拨付款项346.9187万元，资金已足额到位，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，基本上按照《北京市市级项目支出预算管理办法》和《财务管理制度》等规定执行，保证了资金的合理有效使用，截至2023年12月31日，上述款项346.753911万元用于项目支出，有结余0.164789万元，未出现超计划支出的情况。

2.项目组织管理情况

- 该项目在组织管理上，基本上符合财政项目管理规定。

- 项目产出情况

- 1.项目经济性分析

- 该项目实际总投资金额为346.753911万元，未超预算，经济性较好。

2.项目效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目计划于2023年12月完成。实际于日期2023年12月31日前完成。

（2）项目完成质量

项目单位按照人力支出、商品和服务支出、资本性支出、其他支出等分项设置成本指标和指标值，指标设置比较合理，完成情况良好。

- 项目效益情况

社会效益：改善城市市容市貌。

生态效益：提升整体环境水平。

可持续影响：管护区域内绿地树木资源的可持续健康发展。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

## （一）主要问题

### 1.成本管控方面的问题

成本支出依据不够充分，养护单位未对本项目进行单独核算，仅对成本支出情况进行分类汇总，缺少具体支出明细。

### 2.产出和效益效果方面的问题

绩效指标设置不够完整。项目单位针对项目实施情况设置了产出指标、效益指标，但缺少质量指标、社会效益指标和可持续性影响指标。

## （二）改进措施方案

### 1.加强成本管控的措施

规范项目成本的会计核算。建议养护单位引进作业成本法，严格划分辖区内绿化养护作业与单位其他成本支出的界限，准确记录和反映绿化养护作业经费成本，做到项目成本专户核算、专款专用。加强对单位成本数据的归集与整理，为成本决策提供基础数据，及时调整、改进成本控制措施，有效控制成本。

### 2.提高产出和效益效果方面的措施

- 强化预算绩效意识，合理设定项目绩效目标。绩效目标应强调项目预期可达到的效益和效果，同时围绕项目总体绩效目标，设定绩效指标，做到指标明确、可衡量。