附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本事业经费-道路及两侧便道保洁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区南磨房乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 北京南磨房乡绿化保洁服务中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 张勇 | | | | | 联系电话 | | 67307961 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 637.04 | 637.04 | | 637.04 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在环境卫生日常保障、应急处置中要做到“八无四净”，“八无”:无果皮纸屑、无泼洒污物、无淤泥积水、无人畜粪便、无垃圾、无砖头、无石块、地面无散落树叶；“四净”：路面净、沟眼净、树坑净、墙根净。 | | | | | | 在环境卫生日常保障、应急处置中要做到“八无四净”，“八无”:无果皮纸屑、无泼洒污物、无淤泥积水、无人畜粪便、无垃圾、无砖头、无石块、地面无散落树叶；“四净”：路面净、沟眼净、树坑净、墙根净。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：保洁面积353913.07平米 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 持平 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：道路清洁度二级 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 持平 | |
| 指标2：路段可见垃圾污渍密度，车行道＜7个 (处)/1000m2、人行道＜12个(处)/1000m2 | | | 100% | 100% | 2 | | 2 | | 持平 | |
| 指标3：检查验收合格率100% | | | 100% | 100% | 3 | | 3 | | 持平 | |
| 时效指标 | 指标1：施工时间12个月 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 持平 | |
| 指标2：垃圾清理频率日产日清日运 | | | 100% | 100% | 5 | | 5 | | 持平 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：服务费637.0436万元 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 持平 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：增加地区税源收入，实现垃圾减量 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 持平 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升政府服务水平；整体提升地区环境，营造整洁美观的城市环境；垃圾直运使得垃圾不外露，居民生活质量得到改善，有利于城区的统一化管理，促进养成良好文明的卫生习惯 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 项目实施地点分散，不能做到对全部区域的掌控，以安排实施单位加大人力投入以确保整体水平 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境质量得到改善，对环境污染更少 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 持平 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：避免和减轻了道路垃圾的排放，有效控制扬尘污染 | | | 100% | 90% | 10 | | 9 | | 项目实施地点分散，不能做到对全部区域的掌控，以安排实施单位加大人力投入以确保整体水平 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度95%以上 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 持平 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填表人：张勇 联系电话：67322223-571 填写日期：2022年1月13日