附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 南磨房（紫南家园小区、双龙南里小区）老旧小区综合整治项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京朝阳区南磨房乡人民政府 | | | | | 实施单位 | | 老旧小区综合整治办公室 | | | | |
| 项目负责人 | | 王华 | | | | | 联系电话 | | 67322223-107 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10996.7494 | 10996.7494 | | 10996.7494 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 10996.7494 | 10996.7494 | | 10996.7494 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过老旧小区改造的建设，达到楼体保温节能效果，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，彻底改善老旧小区设施落后、脏乱差的面貌，有效提升居民的生活品质。 | | | | | | 100% | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：楼本体节能综合改造面积 | | | 269426.47平米 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **指标2**：环境整治提升改造面积 | | | 83000平米 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| **指标3**：增设电梯 | | | 121部 | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：达到《建筑工程施工质量统一验收标准》 | | | 合格 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：项目立项时间 | | | 2018年10月 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| **指标2**：施工招标时间 | | | 2019年5月-2019年9月 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| **指标3**：施工时间 | | | 2019年10月-2021年10月 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 成本指标 | 指标1：楼本体节能综合改造 | | | 15963万元（直达资金3149.12万元） | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| **指标2**：环境整治提升 | | | 5000万元 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| **指标3**：增设电梯 | | | 15961.8万元 | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| **指标4**：建设工程其他费 | | | 3082万元（其中直达资金139.95万元） | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：让群众真正理解了民生工程意义和作用,群众得到到了实实在在的利益。 | | |  | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：为居民营造了良好的生活环境 | | |  | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：以人均享有舒适度标准更新生活环境，保持城市的可持续发展 | | |  | 100% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 90%以上 | 90% | 5 | | 5 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
|  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人：王华 联系电话：67322223-107 填写日期：2022年1月14日