附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 北京市朝阳区第三医院精神疾病区域防治一体化信息化建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区卫生健康委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区第三医院 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 于 鑫 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 85399641 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 984.30 |  | 984.30 | 19.86 |  | 10 |  | 2% |  | 0.2 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 984.30 |  | 984.30 |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过本次项目建设，解决当前区域业务服务的缺失与监管服务的不足，提高区域精神卫生医护人员工作效率，提高医院运营效率，节约区域精神卫生医疗管理成本，转变现有医疗模式，实现区域数据安全共享。 通过精神疾病区域防治一体化信息化的建设，从整体架构设计方面入手，重点解决业务应用的互联互通，数据标准化等问题，争取经过两年时间的建设，能够达到《国家医疗健康信息医院信息互联互通标准化成熟度测评方案》四级乙等标准中对数据资源标准化建设情况、互联互通标准化建设情况、基础设施建设情况、互联互通应用效果等的要求。 |  |  |  |  |  | 因疫情原因导致报备确认时间、招标时间、相关调研论证时限及人员进场安排时间全部延后，预计需要在2021年度完成各项相关工作的落实。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标50分 | 数量指标 | 指标1：基础设备更换 |  | 完成新增系统内的基础设备更换，50%以上的建设内容。 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因导致报备确认时间、招标时间、相关调研论证时限、及人员进场安排时间全部延后 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：信息系统进入测试运行及模拟压力测试等工作 |  | 院内升级与新增信息系统进入测试运行及模拟压力测试等工作。 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因导致报备确认时间、招标时间、相关调研论证时限、及人员进场安排时间全部延后 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：院内全部临床系统与基建信息化的模拟测试。 |  | 100%完成 |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因导致报备确认时间、招标时间、相关调研论证时限、及人员进场安排时间全部延后 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目人力成本 |  | 控制在1.5万元/人月 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：政采标准价格 |  | 设备参照政采标准价格执行 |  | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标30分 | 经济效益 指标 | 指标1：医院核心竞争力 |  | 强化医院的医疗资源优势，发挥在区域中的医疗中心作用，提高优质医疗资源的科技型，提高医院核心竞争力。 |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因导致报备确认时间、招标时间、相关调研论证时限、及人员进场安排时间全部延后 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：社会影响 |  | 转变现有医疗模式：建设将对医疗质量进行有力保证，提高医疗资源的利用效率，使患者享受到医疗机构、社区医疗、家庭医疗一体化的全生命周期的医疗服务。更透明、便利、高效、实惠的医疗服务，确实解决群众看病难问题。 |  | 0 | 15 |  | 0 |  | 因疫情原因导致报备确认时间、招标时间、相关调研论证时限、及人员进场安排时间全部延后 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：无 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 10分 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  | 有效保障数据安全，强化区域共享医疗资源优势，发挥在区域中的医疗协同作用，提高优质医疗资源的信息化整合，提高医院核心竞争力。提高医疗机构社会上的声誉和口碑。患者服务满意率达到100% |  | 0 | 10 |  | 0 |  | 因疫情原因导致报备确认时间、招标时间、相关调研论证时限、及人员进场安排时间全部延后 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 20 |  |  |  |

填表人：   于鑫       联系电话：  85397854    填写日期：2021.2.22