香河园街道办事处关于2020年直达资金

绩效监控和绩效评价情况的总结

一、直达资金绩效管理工作组织实施情况

绩效跟踪工作组织机构设置在街道综合办公室，由专人负责财政资金支出进度的监督、跟踪、统计、汇报。对应专项资金由相应业务科室专人负责资金的统筹申请和相关绩效报表的编制。

1. 直达资金年度预算执行情况

2020年度香河园街道办事处共收到直达资金6192.722219万元，全部按项目要求及合同约定，在财政规定的时限范围内支出。

三、直达资金绩效监控情况

2020年度香河园街道办事处涉及直达资金项目共有2个，其中2020年义务兵优待金4.2926万元，老旧小区综合整治-老旧小区综合整治项目（西坝河东里小区）6188.429619万元。

其中2020年义务兵优待金香河园街道办事处民生保障办已按时按要求将资金拨付至个人账户。

西坝河东里社区（2018年老旧小区综合整治试点）项目楼本体改造、市政改造项目已实施完毕，目前正在竣工验收阶段。

四、直达资金绩效评价情况

2020年义务兵优待金香河园街道办事处民生保障办已按时按要求足额将资金拨付至个人账户。

老旧小区综合整治-老旧小区综合整治项目（西坝河东里小区）完成工作情况：

拆违工程：拆违面积5793.81㎡，恢复小院及加盖玻璃顶棚已全部完成。

 节能保温工程：涉及13栋楼，建筑面积共计92783.39㎡。此工程包括：外立面粉刷，外立面保温，楼道公共区域内粉刷，屋面防水，楼内照明改造，更换窗户，空调室外机整理及加盖空调外机罩，楼梯扶手改造。此工程已全部改造完成。

市政雨污水道路工程：涉及修复沥青路面21618㎡，透水砖铺装42806.2㎡，电力电缆18362.76m，雨水管线长6304.14m，污水管线4661.2m，小区大门重新装修1个，雨水收集池1个。还有一些惠民的改造，例如：垃圾分类，大型垃圾回收点，安置自行车充电桩，自行车车棚等。现已全部完工。

景观提升改造工程：绿化补建面积17227.2㎡，修砌花池，改造两个广场，羽毛球场地，安装景观灯，园路灯等。现已全部完工。

架空线入地改造工程：格栅管道8190.5m，人孔井106个，铺设光缆129592m，拆除光缆115335.8m，现已全部完工。

安防改造工程：信息屏86个，门禁系统40套，监控操作系统1套，监控摄像设备148个等，现已全部完工。

信报箱改造工程：安装信报箱3792个，现已全部完工。

西坝河东里社区（2018年老旧小区综合整治试点）项目提升了西坝河东里社区居住环境，更新各类硬件设施，补齐短板，优化功能，打造居住舒适、整洁有序的生活家园，增强居民幸福感。

1. 存在问题及原因分析

无

六、意见和建议

无

1. 其他需要说明的问题

无