| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  | 朝阳区背街小巷环境整治工程（第二批）街乡自管范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  | 魏倩 |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 84856685 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 年度资金总额 |  |  | 906.0889 |  |  | 906.0889 |  | 906.0889 |  |  | 10 |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 906.0889 |  |  | 906.0889 |  | 906.0889 |  |  | — |  | 100% |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | — |  | 0 |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 |  | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 提升地区环境品质，有效解决并改善街巷存在的环境脏乱差问题，以细、小、微、实为工作理念，以“综合整治、规范管理、完善设施、留白增绿、丰富内涵”为工作目标，以治理街巷环境脏乱差为重点，努力打造精品街巷、特色街巷。以“十有十无一创建”为目标，进行立面整饰、牌匾规范、地面整修、绿化美化、规范架空线、乱停车整治等方面工作，建立街巷社区自治管理等方面开展工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 地区环境品质得到提升，有效解决并改善了街巷存在的环境问题，完成了立面整饰、牌匾规范、地面整修、绿化美化、规范架空线、乱停车整治等工作。其中整治后的吐哈宾馆南侧路入围“北京最美街巷”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 |  | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  |  | 产出指标（50分） |  |  | 数量指标 |  | 指标1：背街小巷整治数量 |  | 完成22条背街小巷整治任务，包括楼梯粉饰、绿化提升、围栏围墙整饰、停车位梳理规范等项目。 |  |  |  | 已完成22条背街小巷整治工作 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：验收情况 |  | 高质量完成，验收合格100% |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：及时资金拨付 |  | 根据项目资金拨付情况，贴合资金支出进度，2020年底完成项目总支出。 |  |  |  | 已完成 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：投入资金 |  | 906.0889万元 |  |  |  | 906.0889万元 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 效益指标（30分） |  |  | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：提升环境 |  | 通过改造项目，实现社会效益，有效提升区域环境。 |  |  |  | 区域环境得到有效提升 |  |  |  | 20 |  | 20 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1：绿化提升 |  | 通过改造项目，背街小巷绿化得到改善提升 |  |  |  | 绿环环境已改善提升 |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1： |  | 无 |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  | 满意度 指标 （10分） |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：居民满意率 |  | 90% |  |  |  | 93% |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  | 无 |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 公共服务经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 陈春旗 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 84856675 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  |  | 年初预算数 |  |  | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  |  | 执行率 |  |  | 得分 |  |  |  |
|  |  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 1856.982 |  |  | 1856.982 |  | 1856.982 |  |  | 10 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 1856.982 |  |  | 1856.982 |  | 1856.982 |  |  | — |  |  | 100% |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
|  |  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 保障社区各项工作正常开展，保障人员工资正常发放，日常工作正常运转。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） |  |  | 数量指标 |  | 指标1：社区运转及社区工作者待遇 |  |  |  |  | 保障社区131名人员工资等各项待遇支出，保障社区日常工作正常运转。 |  |  | 已完成 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：社工工资待遇按《关于进一步规范社区工作者工资待遇的实施细则（2018年修订）》（朝社委发[2018]3号）等文件发放，保障社区日常正常运转。 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：支出进度 |  |  |  |  | 按月发放社工薪酬，维护社区日常运转支出。 |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：严格按照法律法规以及有关政策规定使用资金，保障资金使用安全合法合规。 |  |  |  |  | 按规定发放社工工资待遇，保障社区基本运行。 |  |  | 已完成 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  | 效益指标（30分） |  |  | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：确保社区运转并提供有效服务。 |  |  |  |  | 保障社区正常运转，确保提供更加规范有效的服务。 |  |  | 已完成 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  | 0 |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：保障社区基本运行。 |  |  |  |  | 持续保障社区基本运行。 |  |  | 社区运行得到了保障。 |  |  | 15 |  |  | 15 |  |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：满意度达到100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 民生家园建设经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李慧娟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 84856645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | 10 |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | 1000 | 1000 |  |  |  | 1000 |  |  | — |  | 100% |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 严格按照法律法规及有关政策规定使用资金，根据工作需要和群众需求，用于民生服务保障和美丽家园建设等各项事业发展。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） |  | 数量指标 | 指标1：保障各项项目支出顺利完成。 |  |  |  | 1000万元 |  |  |  |  |  |  | 1000万元 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：按照区财政局关于印发《朝阳区民生家园建设专项资金管理办法（试行）》的通知（朝财城乡[2018]301号）文件要求执行。提供各类项目支出所需经费。 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 无 |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：支出进度 |  |  |  | 按照预算执行要求完成。 |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照法律法规以及有关政策规定使用资金，保障资金使用安全合法合规。 |  |  |  | 参照有关行业标准，选择有资质，价优质高的供应商。 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |
|  | 效益指标（30分） |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  | 无 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 无 |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：提升宜居环境，控制辖区疫情。 |  |  |  | 保障环境、综治、文化文明等各项事业发展，改善辖区宜居环境。疫情期间，为辖区疫情防控提供全面保障，确保辖区疫情得到有效控制。 |  |  |  |  |  |  | 宜居环境得到有效提升，辖区疫情得到有效控制。 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保障辖区防疫卫生，促进美丽家园建设与发展。 |  |  |  | 有效控制辖区疫情发展，保障辖区防疫卫生。促进环境秩序整治与维护，保障等美丽家园建设各项事业的发展。 |  |  |  |  |  |  | 辖区防疫卫生得到了保障，美丽家园建设得到进一步发展。 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：保障宜居环境持续发展。 |  |  |  | 维护民生服务及美丽家园建设，保障辖区宜居环境持续发展。 |  |  |  |  |  |  | 宜居环境得到了持续发展。 |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：通过提高服务保障和家园建设等达到辖区群众满意。 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 促进产业转型升级经费（防疫资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李慧娟 |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  | 84856645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  | 全年执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 23.25 |  |  | 10 |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | 23.25 | 23.25 |  |  |  | 23.25 |  |  | — |  | 100% |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 疫情防控期间购买防疫物资等，确保辖区疫情防控的物资供应，保障防疫人员自我防护，积极有效的落实疫情防控工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  |  |  | 实际 完成值 |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标（50分） |  | 数量指标 | 指标1：保障街道办事处以及社区参加防疫的其他人员在防疫期间物资的及时供应。 |  |  |  |  | 办事处108人、7个社区127人。 |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：：保障街道办事处、社区以及参加防疫的其他人员在防疫期间设备物资等的及时供应。 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：及时支付资金 |  |  |  |  | 按照疫情的发生及发展及时购置相关防疫物资等支出，确保辖区防疫物资到位。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照法律法规以及有关政策规定使用资金，保障资金使用安全合法合规。 |  |  |  |  | 参照有关行业标准，选择有资质，价优质高的供应商。 |  |  |  |  | 已完成 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标（30分） |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  |  |  | 无 |  |  |  |  | 无 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：疫情防控及时。 |  |  |  |  | 为辖区疫情防控提供物资保障，确保参与防疫人员防护物资等后勤保障，提高自身防疫，更积极有效的投入辖区疫情防控工作。 |  |  |  |  | 疫情防控得到了有效保障。 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保障辖区防疫卫生。 |  |  |  |  | 有效控制辖区疫情发展，保障辖区防疫卫生。 |  |  |  |  | 辖区防疫卫生得到有效保障。 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：疫情控制 |  |  |  |  | 疫情期间持续开展有效防控，防范疫情影响。 |  |  |  |  | 辖区疫情得到了有效控制。 |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  |  |  | 100% |  |  |  |  | 100% |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 基本户资金（防疫资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 杨常有 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84856657 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  |  |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  |  |  | 得分 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  | 3.15 |  | 10 |  | 100% |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | 3.15 | 3.15 |  |  |  |  | 3.15 |  | — |  | 100% |  |  |  | — |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 积极响应开展好疫情防控工作，购置基层党组织防疫物资；慰问抗击疫情一线党员志愿者，进一步调动一线党员志愿者的积极性。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  |  |  | 年度 指标值 |  |  | 实际 完成值 |  |  |  |  | 分值 |  |  |  | 得分 |  |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） |  | 数量指标 |  | 指标1：慰问志愿者，购置防疫物资。 |  |  |  |  | 按照防疫需求购置防疫物资；慰问305名抗疫一线党员志愿者。 |  |  | 已完成 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 质量指标 |  | 指标1：保障305名抗疫一线党员志愿者慰问到位，为疫情防控提供物资保障。 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 时效指标 |  | 指标1：及时支付资金 |  |  |  |  | 按照疫情防控工作开展情况及时完成。 |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 成本指标 |  | 指标1：投入资金 |  |  |  |  | 3.15万元 |  |  | 3.15万元 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  | 效益指标（30分） |  | 经济效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 社会效益 指标 |  | 指标1：关怀疫情一线党员志愿者。 |  |  |  |  | 更加有效的保障辖区防疫工作物资供应，关怀一线党员志愿者，社区防疫方面发挥党组织的战斗堡垒作用。 |  |  | 疫情一线党员志愿者得到有效关怀。 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 生态效益 指标 |  | 指标1： |  |  |  |  | 无 |  |  | 无 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 无 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 指标1：慰问一线志愿者，提高志愿者积极性。 |  |  |  |  | 慰问积极投身抗议的一线党员志愿者，保障辖区疫情得到持续有效的控制。 |  |  | 慰问了一线党员志愿者，积极性得到有效提高。 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 |  | 指标1：一线党员志愿者满意度 |  |  |  |  | 100% |  |  | 100% |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 其他零余额资金（防疫资金） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区人民政府小关街道办事处 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李慧娟 |  |  |  |  |  | 联系电话 | 84856645 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |  |
|  |  | 年度资金总额 |  |  | 110.38 | 110.38 |  | 110.38 | 10 | 100% |  | 10 |  |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  | 110.38 | 110.38 |  | 110.38 | — | 100% |  | — |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 进一步加强辖区疫情防控工作，保障辖区安全稳定和保证社区所需物资及时供应，疫情得到有效防控。 |  |  |  |  |  |  | 已完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标（50分） |  | 数量指标 | 指标1：保障辖区疫情防控，保证社区物资供应。 |  |  | 110.38万元 |  | 110.38万元 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 质量指标 | 指标1：按照各类经费的相关规定，以及《关于拨付2020年朝阳区社区（村）疫情防控工作专项经费的通知》要求执行。为疫情防控提供保障。 |  |  | 100% |  | 100% |  | 20 |  | 20 | 无 |
|  |  |  | 时效指标 | 指标1：及时支付资金 |  |  | 按照疫情防控工作开展情况及时完成。 |  | 已完成 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 成本指标 | 指标1：严格按照法律法规以及有关政策规定使用资金，保障资金使用安全合法合规。 |  |  | 参照有关行业标准，选择有资质，价优质高的供应商。 |  | 已完成 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 效益指标（30分） |  | 经济效益 指标 | 指标1： |  |  | 无 |  | 无 |  | 0 |  |  | 无 |
|  |  |  | 社会效益 指标 | 指标1：疫情防控及时。 |  |  | 保障辖区疫情防控工作执行到位，确保辖区安全稳定。 |  | 疫情防控得到了有效保障。 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 生态效益 指标 | 指标1：保障辖区防疫卫生。 |  |  | 有效控制辖区疫情发展，保障辖区防疫卫生。 |  | 辖区防疫卫生得到有效保障。 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  |  |  | 可持续影响指标 | 指标1：疫情控制 |  |  | 保障辖区疫情得到持续有效的控制。 |  | 辖区疫情得到了有效控制。 |  | 10 |  | 10 | 无 |
|  | 满意度 指标 （10分） |  | 服务对象满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 |  |  | 100% |  | 100% |  | 10 |  | 10 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |

小关街道（市政南小区、住总小区、小关北里小区）老旧小区综合整治项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

- 根据《老旧小区综合整治工作方案（2018-2020年）》（京政办发〔2018〕6号）、《北京市住房和城乡建设委员会关于加强老旧小区综合整治工程管理的意见》（京建发〔2018〕298号）、《关于确认2019年度老旧小区综合整治第二批申报项目及有关工作的通知》（京老旧办发〔2019〕4号）、《关于印发〈朝阳区老旧小区综合整治资金补助政策〉的通知》（朝建发〔2019〕41号）的文件精神，为切实改善民生，努力把老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美、邻里和谐、守望相助的美丽家园，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感，我街道积极开展老旧小区综合整治项目。本项目总投资为17331.3547万元，其中中央直达资金（特别国债）1598.233722万元，市、区级资金15733.120978万元。

- 主要内容

- 我街道老旧小区综合整治的范围包括：市政南小区（3栋居民楼）、住总小区（4栋居民楼）、小关北里小区（7栋居民楼）。整治内容包含抗震加固、节能保温、楼内上下水、楼体外立面规整、楼体粉刷，小区内公共区域绿化补建、通信架空线入地、路灯架空线入地改造等。

- 实施情况

- 该项目目前已完成设计单位、项目管理单位、公共区域施工单位、公共区域监理单位的招标工作以及勘察单位的选取工作，均已签订合同，并已完成地质勘察、施工图外审等工作，公共区域施工单位已进场。

- 4.资金投入和使用情况

- 小关街道老旧小区综合整治项目总预算为17331.3547万元，目前已请款拨付1598.233722万元，已拨付资金来源为中央直达资金（特别国债），用于支付设计、项目管理、住总小区及市政南小区地质勘察、公共区域工程、公共区域工程监理的合同首付款，其中：设计费216.7050万元、项目管理费105.7500万元、住总小区及市政南小区地质勘察费18.19455万元、公共区域工程费1237.0061718万元、公共区域工程监理费20.5780万元。

- 项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 总体目标

- 通过老旧小区综合整治，有效提升老旧小区的基础设施和环境面貌，有效提升居民的生活品质，切实改善民生，不断增强居民的获得感、幸福感和安全感。

- 阶段性目标

- 加快推进老旧小区楼本体和公共区域的改造，努力把老旧小区打造成居住舒适、生活便利、整洁有序、环境优美的美丽家园。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

- 绩效评价目的：通过绩效评价，做到项目专款专用，提高资金使用效率。

- 绩效评价对象：老旧小区专项项目

- 绩效评价范围：小关街道老旧小区综合整治项目，包括楼本体和公共区域的改造。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 根据相关要求，本次绩效评价遵循科学公正的原则，按照计划标准，根据决策、过程、产出、绩效四个大指标，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

- 绩效评价工作过程。

- 根据市区的相关规定对工作成效、工作进度、投资额度等指标进行评价认定，采取查阅资料、听取汇报、现场听、查、看等形式了解项目建设情况，确保评价工作的准确性、客观性。

三、综合评价情况及评价结论

- 项目综合评价较好。从项目管理、项目资金、环境影响、社会评价各方面都得到了好评。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 小关街道严格按照相关规范要求进行决策，项目立项、项目规划设计、项目招投标等均经我单位“三重一大”会议审议通过，符合法律法规和相关政策。项目所设定的绩效目标依据充分、客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应；项目预算资金分配严格按照规定比例进行测算，分配科学合理。

- （二）项目过程情况。

- 老旧小区综合整治项目严格按照相关规范进行开展，确保改造过程依法依规，自觉接受社会监督。项目预算资金严格按照计划执行，资金使用符合财务管理制度规定。

- 项目产出情况。

- 老旧小区综合整治项目正在按照计划有序推进过程中。

- 项目效益情况。

- 老旧小区综合整治项目正在推进中，公共区域部分改造施工单位已经进场，居民比较满意。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 一是高度重视，有力推动。小关街道高度重视老旧小区综合整治项目，成立小关街道老旧小区综合整治工作领导小组，建立专项小组联席会制度，统一领导、指挥、调度，推进小关地区老旧小区综合整治工作。

- 二是因地制宜，优化方案。为确保改造方案科学合理，小关街道多次组织专业人员对改造小区配套设施、内部环境等进行现场勘查，全面了解情况。同时认真听取小区居民的意见和需求，对改造方案进行反复修订和完善，确保老旧小区整体环境得到有效提升。

- 三是规范程序，多方监督。加强项目管理，规范项目审批和招标程序，加强日常巡查和指导，强化项目建设全过程的动态监管，及时发现和纠正项目实施中存在的问题。充分保障居民知情权、参与权，公示改造方案，征询居民意见，接受居民监督。

- 存在的问题及原因分析

- 一是居民需求多样众口难调，难以完全满足群众多样化需求。老旧小区建设年代较早，规划设计标准低、配套设施不健全，基础设施先天不足。在征求居民改造意见和需求时，住户往往因各自需求不同，建议改造内容也不同，造成群众需求多样化。但受规划、场地条件、资金等因素限制，难以满足所有住户群众的改造需求，在老旧小区改造过程中可能会有居民投诉事件发生。二是长效管理机制落实难度大，老旧小区改造后实施规范的物业管理有一定难度，一方面老旧小区居民花钱买服务的意识薄弱，另一方面由于老旧小区建设规模小，专业的物业服务企业可能会不愿进驻或因物业费收缴难造成管理服务质量降低。

- 有关建议

- 针对老旧小区的特殊性，居民有偿服务意识不强，需加强政策支持，对直接服务于老旧小区的物业服务企业，建立完善考核机制，实行以奖代补，保持物业服务企业良性运转和提供有效服务，逐步培养居民群众缴费意识，实现物业企业自我造血。

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (15分) | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 |  |
| 过程 （30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |  |
|  | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 10 |  |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |  |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |  |
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |  |
| 效益 （25分） | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 20 |  |
|  |  |  | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  | 100 |  |

2020年义务兵优待金项目支出绩效评价报告

一、基本情况

- （一）项目概况。

- 2020年义务兵优待金经费的设立，根据《北京市退役军人事务局关于进一步做好义务兵家庭优待金落实工作的通知》，每年8月1日前必须及时足额为义务性发放慰问金，根据小关地区义务兵走兵数，预计小关地区2020年需发放优待金317.6524万元。8月1日前为小关地区义务兵及时、足额发放义务兵优待金，确保义务家庭优待政策落实，义务兵安心部队服役。

- （二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

- 项目总体目标：足额发放义务兵优待金，确保义务家庭优待政策落实，义务兵安心部队服役。

- 项目阶段性目标：8月1日前，完成义务兵优待金发放。

二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围。

- 为了更有效的对2020年义务兵优待金项目的实施进行监督管理，针对74名义务兵发放优待金进行绩效评价。

- （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

- 开展科学公正的绩效评价，以决策、过程、产出、效益作为相应的评价指标。采取公平、公正、合理的评价方法以及评价标准进行客观有效的绩效评价。

- （三）绩效评价工作过程。

- 按照项目的组织实施、资金预算、资金执行、项目进程、项目完成等环节，对项目的执行开展相关绩效评价。

- 综合评价情况及评价结论

截至2020年7月底，完成了小关地区74名义务兵家庭优待金发放，发放任务完成率100%，发放准确率100%，义务兵优待金的发放对激励大学生参军入伍，增强义务兵安心服役起到了一定的积极作用。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况。

- 依据《北京市军人抚恤优待条例》，以及按照区退役军人事务局针对项目的相关要求进行决策实施，项目资金额度与年度目标相适应，项目资金分配严格按照相关规定进行计算。

- （二）项目过程情况。

- 义务兵优待金的发放经我街道“三重一大”会议审议通过，项目执行过程顺利。

- （三）项目产出情况。

- 资金及时准确拨付到位、项目产出按时完成。

- （四）项目效益情况。

- 义务兵家庭优待金的发放是落实《军人抚恤优待条例》的重要举措，体现了地方人民政府爱军拥军的优良传统，对国防建设的支持以及对能进一步团结巩固军政军民关系，营造浓厚的双拥环境，提高全民国防意识，激励广大有志青年踊跃参军报国，激励现役军人现身国防、在军营建功立业。2020年度共向74名义务兵发放优待金317.6524万元，保障了义务兵的基本需求,让义务兵安心在部队服役。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- 严格执行经费审批制度及“三重一大”审核程序，项目实施顺利完成。未发现存在问题。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

八、项目支出绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 得分 | 扣分理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 (15分) | 项目立项 | 5 | 立项依据充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 3 |  |
|  |  |  | 立项程序规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 2 |  |
|  | 绩效目标 | 5 | 绩效目标合理性 | 3 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 |  |
|  |  |  | 绩效指标明确性 | 2 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2 |  |
|  | 资金投入 | 5 | 预算编制科学性 | 3 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 |  |
|  |  |  | 资金分配合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2 |  |
| 过程 （30分） | 资金管理 | 15 | 资金到位率 | 5 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 |  |
|  |  |  | 预算执行率 | 5 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 5 |  |
|  |  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 |  |
|  | 组织实施 | 15 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 |  |
|  |  |  | 制度执行有效性 | 10 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 10 |  |
| 产出 （30分） | 产出数量 | 10 | 实际完成率 | 10 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 |  |
|  | 产出质量 | 10 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 |  |
|  | 产出时效 | 5 | 完成及时性 | 5 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 |  |
|  | 产出成本 | 5 | 成本节约率 | 5 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 |  |
| 效益 （25分） | 项目效益 | 25 | 实施效益 | 20 | 项目实施所产生的效益。 | 20 |  |
|  |  |  | 满意度 | 5 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 |  |
| 合计（100分） |  |  |  |  |  | 100 |  |