附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 亚运村街道安苑里社区居委会装修改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区财政局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 魏翔 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 64913007 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 161.05 | 161.05 |  | 136.639493 |  | 10 |  | 84.84% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 161.05 | 161.05 |  | 136.639493 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 亚运村街道依托自有房产，以财政投入为主，将安苑路1号楼改造成亚运村街道安苑里社区居委会（社区服务中心） |  |  |  |  |  | 安苑路1号楼改造成亚运村街道安苑里社区居委会（社区服务中心）改造工程完成投入进度大于80% |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：装修改造面积 |  |  | 580平方米 | 580平方米 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：完善亚运村街道社区服务站建设 |  |  | 改造时符合国家相关设计规范要求 | 改造时符合国家相关设计规范要求 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：2021年完成 |  |  | 2021年完成 | 年内完成80%以上 | 10 |  | 9 |  | 由于疫情原因装修进度缓慢，2022年初已基本完工 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目总成本 |  |  | 161.05万元 | 136.639493万元 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：工作效率提高 |  |  | 安苑里社区居委会对外服务办公事宜，进一步提高工作效率 | 提升亚运村安苑里地区公共服务能力 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：居民办事便捷 |  |  | 提供安苑里社区居民快速便捷的服务 | 居民办事方便快捷 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：满足居民及工作人员需求 |  |  | 满足周边群众的需求，提升工作人员工作环境 | 满足群众需求，提升工作人员工作环境 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：提高便捷 |  |  | 开展后提供便捷服务，符合中长期发展要求 | 长期使居民办事便捷 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：工作人员及辖区居民满意率 |  |  | 工作人员满意，群众满意度大幅度提高 | 工作人员满意度达到100%，群众满意度大幅度提高 | 10 |  | 10 |  | 无 |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |  |  |  |  |

填表人：   魏翔        联系电话： 64913007        填写日期：2022.1.14