附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年区属道路养护维修（中小修部分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区道路养护中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 汪帅 |  |  |  |  | 联系电话 | 87783591 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 11808.19 | 11808.19 |  | 10859.66 | 10 | 91.97% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 11808.19 | 11808.19 |  | 10859.66 | — | 91.97% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 改善道路交通出行条件，提高道路使用年限和通行能力 |  |  |  |  |  | 通过对沥青路面及步道的养护维修，改善了道路交通出行条件，提高了道路使用年限和通行能力 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维修养护破损沥青道路和步道道路 |  |  | 计划维修大修道路139条，沥青道路面积18.48万平米，步道面积13.94万平米。计划完成盲道设施整改，面积约17468平方米，最终以实际养护维修工作量为准 | 2021年实际维修中小修道路308条，沥青道路面积20.17万平米，步道面积11.60万平米。完成盲道设施整改沥青道路面积3.37平米，步道面积17862.26平米。 | 10 | 10 | 根据实际需求养护维修计划进行调整 |
|  |  | 质量指标 | 符合国家及北京市行业规范标准 |  |  | 符合国家及北京市行业规范标准 | 项目竣工道路施工符合国家及北京市行业规范标准 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 根据各道路可施工情况养护维修 |  |  | 该项项目于4月14日开工，11月15日竣工 | 2021年区属道路养护维修项目已于本年度完成，2020年项目已完成结算评审 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按预算执行 |  |  | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金（含上一年度项目尾款） | 年度预算资金11808.19万元，实际申请使用资金10859.66万元 | 10 | 9 | 差额原因为因项目竣工后进行结算评审，尾款按审定金额拨付。监理费由区交委申请。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 区域经济发展 |  |  | 带动区域经济发展 | 进一步带动了区域经济发展 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 方便百姓出行 |  |  | 提高道路完好率，方便百姓出行 | 进一步提高了道路完好率，方便百姓出行 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 促进周边地区环境建设与治理 |  |  | 改善出行条件，促进周边地区环境建设与治理 | 进一步改善了出行条件，促进周边地区环境建设与治理 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 改善出行条件 |  |  | 提升道路完好率，改善出行条件 | 进一步提升了道路完好率，改善出行条件 | 10 | 9 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众的满意度 |  |  | 提高人民群众的满意度 | 进一步提高了人民群众的满意度达95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |

填表人：刘寅         联系电话：87783591        填写日期：2022年1月12日