附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年道路挖掘修复项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区交通委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区道路养护中心 |  |  |
| 项目负责人 |  | 宋鹏飞 |  |  |  |  | 联系电话 | 87783591 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1500 | 1500 |  | 1431.96 | 10 | 95.46% | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500 | 1500 |  | 1431.96 | — | 95.46% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 修复道路掘路坑槽，整体修复道路面层，提升道路整体环境，保障群众安全出行 |  |  |  |  |  | 根据掘路方完成进度，及时跟踪修复道路掘路坑槽，整体修复道路面层，提升了道路整体环境，保障了群众安全出行，营造了更安全、整洁、和谐的城市环境 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 跟踪修复掘路坑槽，整体修复道路面层 |  |  | 根据区交通委掘路行政许可，以及各管线掘路施工方工程进度，及时修复掘路坑槽，最终以实际结算为准 | 2021年道路挖掘修复项目共计跟踪修复道路面积2.17万平米，整体修复面层2.38万平米 | 10 | 10 |  |
|  |  | 质量指标 | 符合《北京市城市道路工程施工技术规程》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》 |  |  | 在项目施工过程中严把质量关，施工按照国家相应标准 | 项目竣工道路施工符合《北京市城市道路工程施工技术规程》、《北京市城市道路挖掘回填技术规程》 | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 根据掘路方完成进度，及时修复道路 |  |  | 年度项目在本年度时间内完成 | 2021年道路挖掘修复项目已于本年度完成，2020年项目已完成结算评审 | 10 | 10 |  |
|  |  | 成本指标 | 严格按预算执行 |  |  | 总成本按照实际发生工作量核算，原则上不超出预算资金（含上一年度项目尾款） | 年度预算资金1500万元，实际申请使用资金1431.96万元 | 10 | 9 | 差额原因为因项目竣工后进行结算评审，尾款按审定金额拨付。 |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1 ：配合管线单位提高运行能力 |  |  | 为各商业、企业带来商机 | 进一步配合管线单位提高运行能力，为各商业、企业带来了商机 | 10 | 9 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：配合各类管线单位完善及改造 |  |  | 改善群众水电热气等日常生活基础设施，提升群众幸福感 | 进一步配合各类管线单位完善及改造，改善了群众水电热气等日常生活基础设施，提升群众幸福感 | 10 | 9 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：道路整体修复，提升道路的平整性和美观性 |  |  | 改善居民出行体验，更营造了安全、整洁、和谐的城市环境 | 提升了道路的平整性和美观性，进一步改善居民出行体验，更营造了安全、整洁、和谐的城市环境 | 10 | 9 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：配合完成各类地下管线改造及地铁施工等掘路工程 |  |  | 确保道路及时修复，保障市民安全出行，保障市政设施正常运转 | 进一步确保了道路及时修复，保障市民安全出行及市政设施正常运转 | 10 | 9 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：掘路方满意度情况及群众满意度情况 |  |  | 提高掘路方满意度情况及群众满意度情况 | 掘路方满意度情况及群众满意度情况达95% | 10 | 9 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |

填表人：刘寅         联系电话：87783591        填写日期：2022年1月12日