附件2

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

项目背景及主要内容：随着人们对美好生活的需求日渐增加，以及大城市进入以更新为主的发展阶段，城市规划建设的重点逐渐向精细化设计与品质提升转变。以为人民办实事、改善人民生活质量、提高人民生活环境品质为出发点，聚焦和选取百姓身边需求反映强烈的边缘地带的公共空间，最大限度地推动政府、市场、市民等多方力量凝聚，形成空间更新与社会治理协同。

实施情况及资金投入：北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目按照资金使用要求，精心组织项目建设，合理规划，增加绿植，实现功能分区和多项设施建设，补充街区公共空间功能，为周边居民提供便利舒适的活动空间。项目起止时间为2023年1月1日-2023年12月31日，年初预算金额49.23万元。2023年实际支出金额为43.970149万元，结余5.259851万元，预算完成率89%。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总体目标：

根据资金管理要求以及预算标准使用财政拨款资金，严格执行上级国家行政机构的决定、命令和指示，贯彻落实街道研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，美化居住环境，增强群众的获得感幸福感，维护社会和谐稳定促进社区和谐发展，为推进首都高质量发展贡献力量。

2.项目绩效阶段性目标：

数量指标：项目总面积933.86平方米

质量指标：规范资金使用，确保建设质量优

时效指标：项目期限4个月完成

经济成本指标：支出金额43.970149万元

社会效益指标：合理规划，增加绿植，实现功能分区和多项设施，补充街区公共空间功能，为周边居民提供便利舒适的活动空间

服务对象满意度指标：居民满意度98%

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1.评价目的

项目绩效评价工作主要是运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法对项目财政支出进行绩效评价。一是进一步总结和分析财政资金的支出效果，促进单位强化绩效理念，加强对财政预算资金的管理和监督，说明绩效目标的现实状态是否偏离预计目标，考核财政资金项目支出效率和综合效果；二是总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据；三是强化支出责任，提高财政资金使用效益，保证财政资金使用的规范性、安全性和有效性；四是为指导预算编制、设定绩效目标、优化财政支出结构、提高公共服务水平提供决策依据。

2.评价对象

本次绩效评价的对象为北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目经费。亚运村街道从纳入2023年度预算管理的项目中，优先选择“委托外包”类，执行进度未达到100%，具有突出体现履职职能的北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目作为评价项目，开展绩效评价，该项目执行期限为一年。

3.评价范围

本次绩效评价自评范围绩效目标与工作方案的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度，采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等需要评价的其他内容。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准。

1.科学规范原则

绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法。

2.公正公开原则

绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

3.分级分类统筹兼顾原则

绩效评价要根据评价对象的特点分类组织实施。单位自评、部门评价职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评由项目单位自主实施，部门评价在单位自评的基础上开展。

4.绩效相关原则

绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行评价，结果清晰反映产出和绩效之间的紧密对应关系。

（三）绩效评价工作过程。

由北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目的项目负责人提交项目总结，并对照2023年初设定的绩效目标，填写《项目支出绩效自评表》，财务人员结合实际经费支出情况，撰写《项目支出绩效评价报告》。

三、综合评价情况及评价结论

该项目总体绩效目标比较明确，绩效指标设定基本清晰、合理；项目预算编制基本合理；财务管理制度比较健全。

经评价，该项目支出绩效自评得分95.3分，等级为优。该项目绩效评价综合得分96.85分，其中，项目决策得分9.25分，项目过程得分18.7分，项目产出得分28.9分，项目成本得分10分，项目效益得分30分，“北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目”项目，绩效评定级别为“优”。具体情况详见表1。

表1北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目绩效评价结论一览表

| 评价内容 | 分值 | 评价得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 10 | 9.25 |
| 项目过程 | 20 | 18.7 |
| 项目产出 | 30 | 28.9 |
| 项目成本 | 10 | 10 |
| 项目效益 | 30 | 30 |
| 综合得分 | 100 | 96.85 |
| 绩效评定级别 | 优 |  |

四、绩效评价指标分析

# （一）项目决策情况。

# 1.目标明确性分析

# 项目绩效目标基本科学、清晰，能够明确反应目标。

# 2.目标合理性分析

# 项目目标制定较为合理。符合国家法律法规，符合街道政府的职能要求。

# 3.目标细化程度分析

# 依据项目内容，从项目产出数量、质量、社会效益等方面设定了具体指标，目标细化程度基本符合项目内容。

# （二）项目过程情况。

# 1.资金使用及管理情况

# 2023年收到财政拨付款项49.23万元，资金已足额到位，项目资金实施统一集中管理，资金的使用和拨付，基本上按照《北京市市级项目支出预算管理办法》和《财务管理制度》等规定执行，保证了资金的合理有效使用，截至2023年12月31日，上述款项49.23万元用于项目支出，有结余5.259851万元，未出现超计划支出的情况。

# 2.项目组织管理情况

# 该项目在组织管理上，基本上符合财政项目管理规定。

# 项目实施情况：

# ⑴北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目设计费，共计支出25500元。

# ⑵北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目工程款分三笔支付，首付款256296.91元，尾款134517.25元，质保金12087.33元，共计支出402901.49元。

# ⑶北京市政府投资计划-朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升项目监理费，共计支出11300元。

# （三）项目产出情况。

# 1.项目经济性分析

# 该项目实际总支出金额为43.970149万元，未超预算，经济性较好。

# 2.项目效率性分析

# （1）项目的实施进度

# 该项目计划于2023年12月完成。实际于日期2023年12月31日前完成。

# （2）项目完成质量

# 由于该项目主要用于精心组织项目建设，合理规划，增加绿植，实现功能分区和多项设施建设，补充街区公共空间功能，为周边居民提供便利舒适的活动空间，在完成质量上达到功能性、安全性标准，并进行量化评价，并根据填报的绩效目标与实际完成情况进行综合评价。

# （四）项目效益情况。

# 截至2023年12月末，工程合理规划安慧里一区13号楼前广场的公共空间，增加绿植，实现功能分区和多项设施，补充街区公共空间功能，为周边居民提供便利舒适的活动空间，该项目完成资金支出进度89%，属客观原因导致。项目评审进行了工程造价审减，后续将提高项目成本预算准确度。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

# （一）主要经验及做法

# 实施部门在项目执行过程中，严格按照项目预算上限和施工需求进行招标及实施，严格按照合同约定比例支付合同款，根据项目实际执行情况及时跟踪绩效，全年工作有序平稳进行，有效保障了朝阳区安慧里一区13号楼前广场小微城市公共空间改造提升工作的开展，满足了居民对提升居住生态环境的需求。

# （二）存在的问题及原因分析

# 预算编制的科学性不足。2023预算申报金额49.23万元，但实际总支出金额为43.970149万元，资金预计使用金额计算不够严谨。项目执行科室未对项目投入实际使用后的实现情况进行统计分析，项目绩效成果呈现不足，缺少数据资料支撑。

六、有关建议

1.强化绩效意识，注重项目立项前期可行性研究的充分性。结合项目实施内容，科学填报项目绩效目标申报表，细化、量化绩效指标，增强绩效指标设置的可行性和可考性。

2.结合当年项目实施的合理需求编制年度项目预算，确保年度预算支出刚性控制，提高预算资金使用的效率性。

3.严格合同管理，完善对第三方服务商服务质量的监管机制，注重考核第三方服务商对合同约定服务内容的履约情况，以保障委托服务资金投入及产出效果的匹配度。

4.规范资金管理，强化对财政资金支出的风险控制，严格按照完整规范的资金支付审核程序进行资金支付，充分发挥资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

按照相关要求，本次绩效评价工作根据《北京市项目支出绩效评价管理办法》（京财绩效〔2020〕2146号）进行评价指标设定，以项目单位自评报告及提交有关资料为基础，结合评审意见形成评价结论，项目单位对提交资料的完整性、准确性、有效性、真实性负责，财务支出及管理过程资料进行抽凭（查），相关数据逐一核实，有关问题已与项目单位进行了充分沟通并达成一致。

附件：北京市市级财政资金支出绩效评价指标体系及打分情况表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 评分标准 | 得分 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（10分） | 项目立项 （5分） | 立项依据 充分性（2分） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 2 |  |
|  |  | 立项程序 规范性(3分 ) | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 3 |  |
|  | 绩效目标 绩效目标（3分） | 绩效目标 合理性（2分） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 2 |  |
|  |  | 绩效指标 明确性（1分） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 1 |  |
|  | 资金投入（2分） | 预算编制 科学性（1分） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 0.75 | 预算金额与实际支付金额有差额，产生结余较大。 |
|  |  | 资金分配 合理性（1分） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 0.5 | 预算金额与实际支付金额有差额，产生结余较大。 |
| 过程（20分） | 资金管理（8分） | 资金到位率（2分） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 2 |  |
|  |  | 预算执行率（2分） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 0.7 | 预算执行率为89%，未全部支出 |
|  |  | 资金使用 合规性（4分） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 4 |  |
|  | 组织实施（12分） | 管理制度 健全性（4分） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 4 |  |
|  |  | 制度执行 有效性（8分） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 8 |  |
| 产出（30分） | 产出数量（10分） | 实际完成率（10分） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 8.9 | 预算金额与实际支付金额有差额，产生结余较大。 |
|  | 产出质量（10分） | 质量达标率（10分） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 10 |  |
|  | 产出时效（10分） | 完成及时性（10分） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 10 |  |
| 成本（10分） | 经济成本（10分） | 成本节约率（10分） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。 | 10 |  |
| 效益（30分） | 项目效益 | 实施效益（20分） | 项目实施所产生的效益。 | 项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。 | 20 |  |
|  |  | 满意度（10分） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 | 10 |  |
| 合计 |  |  |  |  | 96.85 |  |