附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 朝阳交通违法信息采集及指挥调度中心项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市朝阳区交通委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京北大千方科技有限公司 | | | | |
| 项目负责人 | | 刘泽宇 | | | | | 联系电话 | | 18911390373 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | |  |  | |  | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：一个大数据平台 | | | 支队建设大数据平台一套 | 完成，投入使用，对违法停车抓拍251174条违法记录上传市 交管局平台 | 1-7 | | 7 | |  | |
| 指标2：两项配套工程 | | | 支队装修配套及下属大队装修配套 | 完成，均投入使用 | 1-7 | | 7 | |  | |
| 指标3：培训值班人员人次 | | | 150 | 完成，朝阳交通支队和辖区8个大队，共走门培训200人次 | 1-7 | | 7 | |  | |
|  | 新增设备数量 | | | 297 | 完成，按合同数量供货完成，安装使用 | 1-7 | | 7 | |  | |
| 质量指标 | 指标1：培训合格率 | | | 99% | 99.9% | 1-7 | | 7 | |  | |
| 指标2：质量合格率 | | | 满足投标需求 | 满足合同要求、投标需求、支队需求 | 1-7 | | 7 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：人均培训成本 | | | 5000 | 5000 | 1-6 | | 6 | |  | |
| 指标2：设备购置成本 | | | 3000万 | 3000万 | 1-6 | | 6 | |  | |
| 指标3：人工材料及装修成本 | | | 1282万 | 1282万 | 1-6 | | 6 | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：采用先进技术更好为交通服务，为社会服务 | | | 更好为交通服务，为社会服务 | 完成，系统投入使用、违法采集抓怕、服务两会、冬奥会安保勤务交通 | 1-7 | | 7 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：采用先进技术更好为交通服务，为社会服务 | | | 更好为交通服务，为社会服务 | 完成，系统投入使用、违法采集抓怕、服务两会、冬奥会安保勤务交通 | 1-6 | | 6 | |  | |
| 指标2：降低交通安全事故，完善安全过程 | | | 降低交通安全事故，完善安全过程 | 完成，降低安全事故、对安全事故快速抓拍、发现、精准定位、处置、减少路面拥堵时长； | 1-6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：持续为朝阳交通优化服务 | | | 持续为朝阳交通优化服务 | 完成，通过违法非现场抓拍减少区内违法停车引起拥堵的现象、对路面交通事件检测及时发现并定位，快速处置解决 | 1-6 | | 6 | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受训学员满意度 | | | 良好 | 良好 | 1-6 | | 6 | |  | |
| 指标2：社会公众投诉率 | | | 减少2%-3% | 减少2%-3% | 1-6 | | 6 | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 90 | |  | |

填表人：刘泽宇 联系电话： 67329355 填写日期：2022.1