|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 市级转移支付-平原造林养护费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 655金盏乡 | | | | | 实施单位 | 金盏乡 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王焱 | | | | | 联系电话 | 13601336783 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 672.6629 | 672.6629 | | 669.04614 | 10 | | 99% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 672.6629 | 672.6629 | | 669.04614 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 更好地推进朝阳区平原造林精细化管理，使养护工作实现常态化，全面提升朝阳区林地养护整体水平。 | | | | | | 更好地推进朝阳区平原造林精细化管理，使养护工作实现常态化，全面提升朝阳区林地养护整体水平。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护标准 | | | 平原造林养护费区补金额672.6629万元（标准1.9元/㎡） | 完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：认真落实林地养护管理措施，达到良好的养护效果，确保林地整洁优美。 | | | 认真落实林地养护管理措施，达到良好的养护效果，确保林地整洁优美。 | 完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：保证完成全年林地养护任务。 | | | 保证完成全年林地养护任务。 | 完成全年养护 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：金额 | | | 其中财政资金672.6629万元。 | 669.0461万元 | | 10 | | 10 | 养护面积核减导致金额变小 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。 | | | 对于区域环境质量的保持和不断提升具有重要意义，进而可提高整体区域的投资服务价值。 | 完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：通过对林地的合理养护管理，提升农村政策林高质量发展、调节局地小气候、吸污降尘等作用。 | | | 通过对林地的合理养护管理，提升农村地区政策林林高质量发展、调节局地小气候、吸污降尘等作用。 | 完成 | | 30 | | 30 | 无 | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | |  |  | |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：营造群众满意的绿化环境, 受益群众满意度 | | | 营造群众满意的绿化环境，受益群众满意度90%以上 | 达标 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填表人：吴楠 联系电话：84334328 填写日期：2022.1.12