（朝阳区房管局）朝阳区2025年重要民生实事项目落实情况表（第1季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区重要民生实事第6项 | 在安贞街道等街乡开展25栋老旧楼房屋面防水应急维修； | 房管局 |  制定防水维修工作方案，组织安贞、望京等相关街乡召开工作部署会，指导上述街乡围绕施工工艺、防水材料、维修质量等方面开展前期项目调研，确保落实安全施工、质保年限等具体要求。目前各单位已经完成资金拨付和立项工作。 |