区住房城乡建设委朝阳区2022年重要民生实事项目落实情况表（第三季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事第5项 | 建设筹集各类政策性住房3000套（间），竣工10000套（间）以上，完成棚户区改造130户。持续开展保障性住房配租工作，实现对低保、低收入住房困难家庭依申请应保尽保 | 区住房城乡建设委 | 建设筹集：朝阳区崔各庄乡南皋组团A1、A2、D2地块棚改定向安置房项目、朝阳区三间房乡南区棚户区改造土地开发项目、朝阳区东坝经济适用房（金泰丽富嘉园）三个项目已经正式开工建设，新开工共计6760套房源；竣工：保障性住房已竣工11126套房源（将台乡驼房营村1016-34、36、40、41地块公建混合住宅用地公共租赁住房项目370套、东坝乡单店村1108-006地块R2二类居住用地项目999套、孙河前苇沟组团棚户区改造土地开发项目7370套、十八里店西直河集租房一期项目2387套）。截止目前已完成全部130户腾退任务。 |
| 2 | 区实事第7项 | 继续推进老旧小区综合整治，全年新开工20个小区、完工15个小区，积极推进危旧楼房改建工作，改善居民居住环境和居住质量 | 区住房城乡建设委 | 加大统筹协调，推进各老旧小区综合整治项目实施进度，新开工20个小区，完工10个小区。 |
| 3 | 区实事第8项 | 继续推进老楼加装电梯工作，全年开工130部以上，竣工170部以上，解决老年人和行动不便人员上下楼困难 | 区住房城乡建设委 | 加大统筹协调，推进各老楼加装电梯项目实施进度，新开工416部，完工83部。 |