（农业农村局）2021年市政府工作报告重点工作落实情况表（第四季度）

| 序号 | 任务来源 | 市级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市政府工作报告重点工作 第89项 | 拆除违法建设2500万平方米、腾退土地3000公顷。平谷区、延庆区、北京经济技术开发区完成“基本无违法建设区”创建，力争实现亦庄新城“基本无违法建设区”创建，保持新生违建动态清零。“留白增绿”860公顷，重点打造朝阳金盏郊野公园（二期）等一批城市公园和大尺度绿地。 | 区城管委 市规划自然 资源委朝阳分局 区园林绿化局 区农业农村局 | 目前农村地区各乡已完成土地整理及播种，种植率达100%。通过市级验收并销账，任务完成率100%。金盏森林公园（二期）已完成拆迁腾退工作，目前坤江市场已完成土地复垦工作，其余地块均已完成绿化主体栽植。 |
| 2 | 市政府工作报告重点工作 第238项 | 持续做好社区、公共场所、特殊场所、人员密集和空间密闭场所等常态化防控，加强农村和城乡结合部地区疫情防控。 | 区委组织部 区民政局 区农业农村局 | 一是做好重点人群核查管控。在现状村内持续开展14天内由中高风险地区返京入村人员排查；按照社区防控组推送的大数据和各乡开展的自下而上排查出的重点人员名单，及时核查，并按要求落实管控措施和健康监测。二是加强村庄卡口等重点区域、重点场所的管控。根据市区要求，强化村庄卡口“三班倒”、“四件套”措施；全面关停村庄内棋牌室、麻将室等密闭游艺空间。三是坚持每月对46个现状村开展常态化环境监测，累计完成17轮环境监测，结果全部为阴性。加快推进农村公共卫生室建设，新建5个C类(面积≧150平方米)社区卫生服务站，目前黑庄户乡大鲁店三村、万子营东村，崔各庄乡费家村3个服务站已投入使用。黑庄户乡大鲁店一村、双树北村2个服务站已完成基本建设。结合疫情防控形势，对46个现状村保洁人员开展核酸检测，已累计完成15轮（12月已完成）。摸排现状村范围内机场工作人员153人，已采取健康监测、电话随访等措施加强管控，工作人员所在单位定期组织核酸检测。 |

（农业农村局）北京市2021年重要民生实事项目落实情况表（第四季度）

| 序号 | 任务来源 | 市级任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 市实事第22项 | 启动实施1000个左右村庄老旧基础设施改造工程，进一步提升农村人居环境。 | 区农业农村局 | 截至四季度，完成10个美丽乡村建设整体进度的100%。 |

（农业农村局）2021年区政府工作报告重点工作落实情况表（第四季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区政府工作报告重点工作 第7项 | 优化社区（村）防控工作体系，构建社区治理基础信息库，增强防控精准性。 | 区农业农村局 | 扎实做好疫情常态化防控工作，筑牢“外防输入、内防反弹”两道防线，积极开展各项工作。一是做好重点人群排查管控工作，针对大数据派单及时行动、排查到位，同步开展社区自摸排工作，织牢织密防控网。二是督促各地区严格落实卡口四件套防控措施，结合社区实际情况，科学合理设置卡口，便于居民出行。三是加强疫情防控政策宣传，通过公众号、微信群、张贴公告、海报等线上线下相结合的方式，提高疫情防控政策的知晓率，增强居民的自我防护意识和主动配合做好防控措施的积极性。 |
| 2 | 区政府工作报告重点工作 第28项 | 分类实施剩余拆迁腾退任务，有序推进农民市民化。 | 区农业农村局 | 管庄乡完成司辛庄村300余户住宅院落的拆迁腾退工作。2021年，完成了农村地区39个社区实施农民市民化项目，按照工作方案推进项目实施，开展了现场辅导，恢复线下培训课程，加强宣传推广，通过实施此项目，推进农村居民转变思维方式、生活方式和生产方式，提升地区城市化水平。开展了“金泽家园社区亲子红色阅读活动”，受到北京日报、北京头条等多家媒体报道。 |
| 3 | 区政府工作报告重点工作第29项 | 进一步加快前期手续办理，力争5个安置房项目开工。 | 区农业农村局 | 截至四季度，5个安置房项目（平房乡姚家园三期、平房乡姚家园H组团、平房乡黄渠四期、东坝乡北西区、金盏乡长店组团三期）均已全部开工。 |
| 4 | 区政府工作报告重点工作第30项 | 下大力气推进南部地区城市化进程，加快十八里店、王四营土储地块和小红门棚改地块上市。 | 区农业农村局 | 王四营土储一期01、02、03、05地块完成出让；十八里店朝阳港一期土地一级开发项目1303-693地块完成出让。小红门乡棚改项目正在进行主体清算工作。 |
| 5 | 区政府工作报告重点工作第31项 | 加快构建东部城乡一体化总体格局，推进管庄棚改项目、黑庄户农业生态公园、北京音乐产业园、金盏森林公园建设。 | 区农业农村局 | 推进管庄棚改项目建设：管庄乡棚改一期03地块完成出让。金盏森林公园（二期）已完成拆迁腾退工作，目前坤江市场已完成土地复垦工作，其余地块均已完成绿化主体栽植。推进黑庄户农业生态公园建设：指导黑庄户乡委托农业农村部农村经济研究中心和中国艺术研究院共同研究制定黑庄户乡“三区”建设实施方案，结合规划建设的音乐产业园、小鲁店渔场及市级重点项目鲜活农产品流通中心，进一步利用农业资源，探索社交农业生产、乡村生活、农耕文化体验、音乐艺术欣赏等相结合的生态休闲和乡土文化旅游模式，深化完善了黑庄户农业生态园建设方案。加快推进黑庄户乡北京音乐产业园建设：截至12月底，黑庄户乡北京音乐产业园核心区内围绕音乐制作中心、沉浸式音乐体验中心、原创音乐基地三大核心功能，以及园区接待中心、演播厅、艺术中心等区域的改造工程已竣工，2022年1月投入使用；核心区三大库改造项目已进入设计阶段，音乐制作中心、会议中心、园区景观提升等项目正在改造中，力争明年底全部竣工。继续加快推动位于双桥西路、鲁店北路的音乐企业办公区共2万平米建筑的施工。 |
| 6 | 区政府工作报告重点工作第32项 | 健全“村地区管”工作机制，开展试点项目建设。 | 区农业农村局 | 区农业农村局会同统筹专班，组织cbd公司、新经济公司、高碑店乡和半壁店村与北京万科进一步洽谈合作的条件。同步深化项目设计方案，准备报审审批。 |
| 7 | 区政府工作报告重点工作第33项 | 积极建设数字农业应用推广基地。 | 区农业农村局 | 组织来广营乡朝来农艺园、孙河乡郎枣园申报农业农村部数字农业应用推广基地项目。完成《朝阳区国家数字农业创新应用基地建设项目（设施蔬菜）实施方案》编制报送工作。按照市农业农村局批复，组织开展招标建设工作。目前，已按照合同完成来广营乡朝来农艺园连栋温室智能化建设，番茄种植区完成安装种植，项目一期建设基本完成。 |
| 8 | 区政府工作报告重点工作第34项 | 做好村级产权制度改革扫尾工作。 | 区农业农村局 | 完成东风等8个乡46个村村级改革，剩余5个村村级改革加快扫尾。 |
| 9 | 区政府工作报告重点工作第35项 | 加强未拆迁村物业化管理。 | 区农业农村局 | 47个村中已有44个村成立了物业公司，初步推行村庄物业化管理。（实施美丽乡村建设的20个村以及实施环境提升建设的11个村，都已完成组建工作）。3个待拆迁村或已部分拆迁村不再成立物业公司。 |
| 10 | 区政府工作报告重点工作第36项 | 加强美丽乡村建设，加快补齐基础设施、公共服务和环境治理短板，持续改善农村人居环境。 | 区农业农村局 | 第二批美丽乡村建设工作有序推进。万东、万西、小鲁店、大三、黎各庄、小郊亭、方家村、老君堂、奶东、金盏西村10个村美丽乡村项目基本完成工程建设。环境提升村建设方面，东辛店、费家村、草场地、小店、皮村、十里河、吕家营、大一、大二、双南等10个村基本完成建设任务。 |
| 11 | 区政府工作报告重点工作第110项 | 继续优化调整大型社区，稳步推进撤村建居。 | 区农业农村局 | 根据市民政局的工作部署，结合各乡实际需要完成了对东坝、十八里店等乡3000-5000户社区进行调整工作。对撤村建居工作的基本情况进行有序摸底,稳步推进东风乡4个村的撤村前期工作。同时，指导2020年新建社区和拆分社区办公用房装修工作。 |
| 12 | 区政府工作报告重点工作第111项 | 完成社区、村“两委”换届选举。 | 区农业农村局 | 截至四季度，已完成换届工作。 |

（农业农村局）朝阳区2021年重要民生实事项目落实情况表（第四季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事  第21项 | 启动实施20个村庄的老旧基础设施改造工程，进一步提升农村人居环境。 | 区农业农村局 | 第二批美丽乡村建设工作有序推进。万东、万西、小鲁店、大三、黎各庄、小郊亭、方家村、老君堂、奶东、金盏西村10个村美丽乡村项目基本完成工程建设。环境提升村建设方面，东辛店、费家村、草场地、小店、皮村、十里河、吕家营、大一、大二、双南等10个村基本完成建设任务。 |