| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 翠城公园基础设施修缮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区北花园绿化队 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市朝阳区北花园绿化队 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 路宇 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 13511069113 |  |  |  |  |
| 项目资金 |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
| （万元） |  | 年度资金总额 |  | 18.746 | 18.746 |  | 18.746 |  | 10 |  | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 18.746 | 18.746 |  | 18.746 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面开展翠城公园设施维修的工作，做好材料准备并组织相关单位实施，最大限度保护绿地资源。 |  |  |  |  |  | 2021年8月12日前对50个太阳能路灯、设施修缮完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 | 实际 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 效 |  |  |  |  |  | 指标值 | 完成值 |  |  |  |  |  |  |
| 指 | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：更新及改造太阳能路灯 |  |  | 50个 | 50个 | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 标 |  |  | 指标2：设施维修 |  |  | 安全 | 完成 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：保质保量解决存在问题 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：规定时间内完成项目 |  |  | 2021.8.12 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：总成本指标 |  |  | ≦18.746万元 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益 | 指标1：保证公园运行安全 |  |  | 安全 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效益 | 指标1：最大限度保护绿地资源 |  |  | 安全 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 指标 | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标2： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 | 服务对象满意度指标 | 指标1：社会公众投诉率 |  |  | 投诉率≦10% | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  | 指标 |  | 指标2：服务方满意度 |  |  | 满意 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  |
| 填表人： 联系电话：65042556 填写日期：2021.2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |