附件2

第二轮北京市生态环境保护督察

整改情况公示表

| 整改任务 | 任务编号 | 整改方案第十八项 |
| --- | --- | --- |
|  | 问题概述 | 高碑店乡自管工地半壁店村美丽乡村建设工程建筑面积25万平方米，内部道路积尘严重长期无人清扫，甚至存在擅自拆卸洗轮设备、大风蓝色预警进行土石方作业、现场搅拌混凝土等行为，违反扬尘管控有关要求。 |
| 责任单位 | 高碑店乡 |  |
| 整改目标 | 全面提升管理水平，切实解决乡域内工程建设、道路积尘、违规作业等扬尘问题。 |  |
| 整改措施 | 一、立行立改，采取路面硬化、绿化美化、绿网苫盖、洒水降尘等措施防止扬尘污染，杜绝拆卸洗轮设备，完成路面硬化，彻底解决扬尘问题。（高碑店乡） 二、建立半壁店村南三村工地扬尘管控联络台账，宣贯扬尘管控相关政策法规，联合区住建委监督并指导工地采用降尘措施。同时强化监管职责，明确处罚规定，建立定期巡查制度，发现问题及时按规定处理，坚决杜绝此类问题再次发生。（高碑店乡、区生态环境局） 三、充分落实属地职责，进一步完善工地扬尘管理办法和大气污染防治应急预案；联合区住建委利用视频监控平台对工地进行全面监督，发现问题及时按规定处理。（高碑店乡、区生态环境局、区住房城乡建设委） 四、开展联合执法，全面摸清半壁店村南三村“美丽农村”建设工地基本情况，乡综合执法队联合区生态环境局按照工地管理“十个百分百”要求，发现问题依法依规处理，并建立信息共享通报机制。（高碑店乡、区生态环境局） |  |
| 整改主要工作 及成效 | 目前，半壁店南三村“美丽乡村”建设项目随着项目的完工，已完成路面硬化，道路两侧将陆续进行绿化美化，扬尘问题得到有效管控。 |  |
| 整改时间 | 2022年10月至2023年9月 |  |
| 社会监督联系人及电话 | 高碑店乡 环境办 85772325 |  |