附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年人居环境整治尾款—工程建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 663黑庄户 | | | | | 实施单位 | | 黑庄户乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 薛然 | | | | | 联系电话 | | 65707550 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 775.9654 | 775.9654 | | 0 | | 10 | |  | |  |
| 其中：当年财政拨款 | | 775.9654 | 775.9654 | | 0 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 改善农村环境质量，营造干净整洁有序的居住环境。 | | | | | |  | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：修缮胡同透水砖 | | | 30777㎡ |  |  | |  | | 受“户有所居”政策和通马路扩建工程影响，取消部分实施内容，导致资金未按计划支付。 | |
| 指标2：修缮村内主路沥青路 | | | 6332㎡ |  |  | |  | |
| 指标3：外立面粉刷 | | | 101248㎡ |  |  | |  | |
| 指标4：新建停车场碎石 | | | 21794㎡ |  |  | |  | |
| 指标5：外立面门窗 | | | 674.7㎡ |  |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：验收通过率 | | | 100% |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开工时间 | | | 2020年11月 |  |  | |  | |
| 指标2：完工时间 | | | 预计2021年11月底 |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：修缮胡同透水砖 | | | 145.99元/㎡ |  |  | |  | |
| 指标2：修缮村内主路沥青路 | | | 262.77元/㎡ |  |  | |  | |
| 指标3：外立面粉刷 | | | 68.15元/㎡ |  |  | |  | |
| 指标4：新建停车场碎石 | | | 138.47元/㎡ |  |  | |  | |
| 指标5：外立面门窗 | | | 648.19元/㎡ |  |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1：经济效益 | | | 基础设施提升率 |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | | 提升群众满意度 |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | | 区域绿化率提升至30% |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：提升村内宜居程度 | | | 提升农村环境质量环境 |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 95% |  |  | |  | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | |  | |  | |  | |
|  | | | | | | | |  | |  | |  | |

填表人：刘霜 联系电话： 65707550 填写日期：2022.1.11