附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2017年城乡结合部地区环境提升工程（第一批） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 城管委 | | | | | 实施单位 | | 孙河乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨峥 | | | | | 联系电话 | | 84593315 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1788.0414 | 1788.0414 | | 1788.0414 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1788.0414 | 1788.0414 | | 1788.0414 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 完成孙河乡2017年城乡结合部地区环境提升工程尾款支付。 | | | | | | 已完成尾款支付 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：拆除工程 | | | 21235.03㎡ | 21235.03㎡ | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：绿化工程 | | | 8316.63㎡ | 8316.63㎡ | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：市政工程 | | | 8900㎡ | 8900㎡ | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标4：新建工程 | | | 23541.78㎡ | 23541.78㎡ | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：市政工程 | | | 严格按照《城镇道路工程施工与质量验收规范》（CJJ1-2008） | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：绿化工程 | | | 严格按照《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T 82-99 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：新建工程 | | | 严格参照《国家建筑设计图集》03J001 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 时效指标 | 指标1：施工进度 | | | 已完工 | 已完工 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：尾款 | | | 1788.0414万元 | 1788.0414万元 | 11 | | 11 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：提升完善，道路等硬件设施，解决出行、便民问题，提升通勤品质，加强城市化进程。 | | | 提升完善，道路等硬件设施，解决出行、便民问题，提升通勤品质，加强城市化进程。 | 100% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：补种绿化，增加绿湖景观，提升整体环境。 | | | 补种绿化，增加绿湖景观，提升整体环境。 | 100% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：工程质量严格按照相关规范，确保质量达标，通过后期管理维护确保施工区域达到5-8年使用年限，期间无质量问题 | | | 工程质量严格按照相关规范，确保质量达标，通过后期管理维护确保施工区域达到5-8年使用年限，期间无质量问题 | 100% | 6 | | 6 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | | 98% | 98% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：社会群体满意度 | | | 97% | 97% | 5 | | 5 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人:温婧 联系电话：84593315 填写日期：2021.2.22