附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本事业费-道路及两侧便道保洁 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 孙河乡 | | | | | 实施单位 | | 孙河乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 杨峥 | | | | | 联系电话 | | 84593315 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1863.8376 | 1863.8376 | | 1863.8376 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1863.8376 | 1863.8376 | | 1863.8376 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1、树木生长正常，树枝修剪，无枯枝死杈；2、无树挂白色垃圾，绿地整洁，无堆无堆料；3、及时预防病虫害，定时打药 | | | | | | 已完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：清扫面积 | | | 931918.81㎡ | 931918.81㎡ | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 质量指标 | 指标1：路面尘土残存量 | | | ≤25g/㎡ | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：非法宣传片 | | | 每Km不超过5处 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3： | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：人工清扫频率 | | | 每日作业不少于1次 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：机械清扫频率 | | | 每日作业不少于1次 | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 成本指标 | 指标1：人工成本 | | | 1000万元 | 1000万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：机械清扫成本 | | | 200万元 | 200万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标3：垃圾清运成本 | | | 300万元 | 300万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标4：保洁工具成本 | | | 150万元 | 150万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | | 减少路面扬尘，改善空气质量，提升群众满意度 | 100% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：人民群众对道路清洁及环境卫生满意度 | | | 95% | 95% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |

填表人： 温婧 联系电话：84593315 填写日期：2021.2.22