|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020年度） | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 民生家园建设资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 孙河乡 | | | | | 实施单位 | | 北京市朝阳区孙河乡人民政府 | | | | |
| 项目负责人 | | 张歆、孟秀琴、张春才 | | | | | 联系电话 | | 84595711 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1000 | 1000 | | 1000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过一系列的专项活动，营造舒适的居住环境，打造和谐宜居的大孙河环境，提升居民满意度。 | | | | | | 开展防疫、小区防水、配电室维修、创卫等专项民生家园项目，打造和谐宜居的大孙河环境，提升居民满意度。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：专项活动 | | | 按地区实际，开展专项民生家园项目 | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：防疫工作 | | | 防疫物资、设备、场地等投入到位 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | | 无 | |
| 质量指标 | 指标1：施工质量 | | | 符合国家现行工程施工验收标准 | 符合 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：防疫物品质量 | | | 符合防疫要求 | 符合 | 5 | | 5 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 时效指标 | 指标1：开工 | | | 3月 | 3月 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：完成 | | | 10月 | 11月 | 10 | | 8 | | 疫情原因，部分项目于11月完成 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 成本指标 | 指标1：防疫资金 | | | 137.35万元万 | 137.35万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2：小区防水、配电室维修 | | | 862.65万元 | 862.65万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | | 打造和谐宜居的大孙河环境，提升区域居民幸福指数 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 指标2：疫情防控 | | | 降低防疫危险系数 | 已完成 | 5 | | 5 | | 无 | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1： | | | 无 | 无 | 无 | | 无 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意度 | | | 98% | 已完成 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 指标2： | | |  |  |  | |  | |  | |
| …… | | |  |  |  | |  | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98 | |  | |

填表人：麻纯微 联系电话：84595711 填写日期：2021.2.22