附件1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | |
| （ 2020 年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020年平原造林土地流转（市补） | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 孙河乡 | | | | 实施单位 | 孙河乡 | | | | | |
| 项目负责人 | | 王元明 | | | | 联系电话 | 13811296179 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 1041.5355 | 1041.5355 | 1041.5355 | 10 | | 100% | | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 1041.5355 | 1041.5355 | 1041.5355 | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | 0 | — | |  | | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | 0 | — | |  | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 加强森林资源养护管理，实施种植结构调整用于平原生态林绿化。 | | | | | 完成 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：土地流转面积 | | 6943.57亩。 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 质量指标 | 指标1：标准 | | 苗木生长健壮，达到相应管理要求。 | 已达到要求 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 时效指标 | 指标1：开工 | | 3月 | 3月 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 指标2：完工 | | 11月 | 4月 | | 10 | | 10 | 无 | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 成本指标 | 指标1：流转成本 | | 1041.5355万元 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | | 无 | 无 | | 无 | | 无 | 无 | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 社会效益  指标 | 指标1：社会效益 | | 对周边环境的保持和不断提升具有重要意义，可带动该区域投资服务价值的提升。 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境效益 | | 通过对林地养护管理，充分发挥林地美化环境、降低风沙和保持水土等多种作用。 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 可持续影响指标 | 指标1：可持续影响 | | 促进百姓身体健康和增加收入。 | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：收益群众满意度 | | 95% | 已完成 | | 10 | | 10 | 无 | |
| 指标2： | |  |  | |  | |  |  | |
| …… | |  |  | |  | |  |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 |  | |

填表人：闫文旭 联系电话：84592888 填写日期：2021年2月3日