朝阳区2021年重要民生实事项目落实情况表（第一季度）

| 序号 | 任务来源 | 任务内容 | 区级责任部门 | 进展情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区实事  第5项 | 建设筹集各类政策性住房4000套（间），竣工6000套（间），完成棚户区改造450户。持续开展保障性住房配租工作，实现对低保、低收入住房困难家庭应保尽保。 | 区房管局 | 2021年3月，我局共筹集1268套房源,并在区政府网站发布了《2021年朝阳区第一批公共租赁住房项目剩余房源开展“快速配租”的公告》。将我区城镇低保家庭（含分散供养的特困家庭）、低收等困难家庭纳入第一组优先配租。 |