| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2019年美丽乡村建设尾款-奶东村工程费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 崔各庄乡政府 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 芮雪 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 84307380 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2574.6771 | 2574.6771 |  | 1385.2262249 |  | 10 |  | 53.8% |  | 9 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2574.6771 | 2574.6771 |  | 1385.226224 |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按照年初编制工程质量、工作量、进度、预算及内容年度内完成施工、拨付等工作。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标，完成了施工内容，资金拨付工作 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：外墙粉刷 |  |  | 270000平米 | 合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：道路铺装 |  |  | 15000平米 | 合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 绿化 |  |  | 10000平米 | 合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 强电 |  |  | 8000平米 | 合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 弱电 |  |  | 5000平米 | 合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：环境建设项目 |  |  | 上级部门安排监理，按照工程项目验收标准验收合格 | 合格 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：立项时间 |  |  | 2021年3月底前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施 |  |  | 2021年9月底前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  |  | 2021年11月底前 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：支付款项 |  |  | 按合同支付进度款 | 完成 | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：项目预算控制数 |  |  | 2574.6771万元 | 未完成 | 10 |  | 9 |  | 审计报告未出，无法拨付尾款 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增强本地产业环境实力 |  |  | 明显提升 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完善基础设施 |  |  | 明显改善 | 明显改善 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境明显改善 |  |  | 明显改善 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：文化传播 |  |  | 集中宣传 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | 指标2：基础设施 |  |  | 明显改善 | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众满意率 |  |  | ≧80% | 完成 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98 |  |  |  |

填表人：芮雪          联系电话：84307380        填写日期：2022.1.11