附件1

| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 崔各庄乡2019年老旧小区综合整治马南里小区公共区域改造整治项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区崔各庄乡人民政府 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 王鹏 |  |  |  |  | 联系电话 | 84304199 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1043.860017 |  | 1043.860017 | 1043.860017 | 10 | 100% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1043.860017 |  | 1043.860017 | 1043.860017 | — | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 优化此区域环境质量及结构，使百姓满意率提升。 |  |  |  |  |  | 优化此区域环境质量及结构，使百姓满意率提升。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：入口大门改造 |  | 3处 |  | 3处 | 10分 | 10分 |  |  |
|  |  |  | 指标2：文化墙 |  | 281.6米 |  | 281.6米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：宣传栏 |  | 3个 |  | 3个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标4：廊架 |  | 4个 |  | 4个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标5：现有围墙粉刷 |  | 4305.9平方米 |  | 4305.9平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标6：自行车棚粉刷 |  | 9处 |  | 9处 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标7：新做自行车棚 |  | 2处 |  | 2处 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标8：花池 |  | 2处 |  | 2处 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标9：拆除透水砖人行道 |  | 8314.51平方米 |  | 8314.51平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标10：拆除混凝土路面 |  | 21281.92平方米 |  | 21281.92平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标11：新做透水砖路面 |  | 10346.78平方米 |  | 10346.78平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标12：新做沥青混凝土路 |  | 21281.92平方米 |  | 21281.92平方米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标13：路缘石 |  | 5733.6米 |  | 5733.6米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标14：树池 |  | 40个 |  | 40个 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标15：拆除配管配线 |  | 3543.88米 |  | 3543.88米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标16：配电箱 |  | 1台 |  | 1台 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标17：庭院路灯 |  | 60盏 |  | 60盏 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标18：铺设电力电缆 |  | 1387.3米 |  | 1387.3米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标19：铺设光缆 |  | 8634.6米 |  | 8634.6米 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标20：安装摄像机 |  | 19台 |  | 19台 |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：项目竣工验收合格率（%） |  | 100% |  | 100% | 10分 | 10分 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：立项时间 |  | 2020年12月底前 |  | 2020年12月底前 | 10分 | 10分 |  |  |
|  |  |  | 指标2：项目实施 |  | 2021年4月-2021年7月 |  | 2021年4月-2021年7月 |  |  |  |  |
|  |  |  | 指标3：验收时间 |  | 2021年7月底前 |  | 2021年7月底前 |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：本项目产出成本指标控制在预算批复范围之内 |  | 本项目产出成本指标控制在预算批复1971.1万元范围之内 |  | 本项目产出成本指标控制在预算批复1971.1万元范围之内 | 10分 | 10分 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：增强本地产业环境实力 |  | 增强本地产业环境实力 |  | 增强本地产业环境实力 | 10分 | 10分 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：完善基础设施 |  | 完善基础设施，满足居民休闲需求 |  | 完善基础设施，满足居民休闲需求 | 10分 | 10分 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：环境明显改善 |  | 环境明显改善 |  | 环境明显改善 | 10分 | 10分 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：未来10年乃至更长时间内满足居民休闲需求 |  | 未来10年乃至更长时间内满足居民休闲需求 |  | 未来10年乃至更长时间内满足居民休闲需求 | 10分 | 10分 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：受益群众满意度 |  | ≧80% |  | 100% | 10分 | 10分 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |

填表人： 程玉娟     联系电话：136 9152 2110     填写日期：2022.1.14