| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2022年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2022年朝阳区教育系统扩大办学规模 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 朝阳区教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区教育服务保障中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 李老师 |  |  |  | 联系电话 | 64654689 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 4585.285 | 4083.145066 | 4083.145066 | 10 | 99.95% | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 4585.285 | 4083.145066 | 4083.145066 | — | - | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  | — | - | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | — | - | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 按照承办学校和幼儿园的功能需求和办学特色，并根据接收校舍的实际情况，完善室内外项目。完善接收校舍的食堂设备配备。利用学校现有教育资源，改为普通教室，缓解地区入学难问题。 |  |  |  |  | 按照承办学校和幼儿园的功能需求和办学特色，并根据接收校舍的实际情况，完善室内外项目。完善接收校舍的食堂设备配备。利用学校现有教育资源，改为普通教室，缓解地区入学难问题。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 需进行改造的校址 |  | 4所教育配套，二十余校址扩班 |  | 20 | 20 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 质量指标 | 达到相关办学校舍规定的要求 |  | 合格 |  | 25 | 25 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 时效指标 | 各项任务按时完成 |  | 各项任务按时完成 |  | 30 | 30 | 无 |
|  |  | 成本指标 | 成本指标 | 严格按照预算批复执行 |  | 严格按照预算批复执行 |  | 5 | 5 | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 | 社会效益 | 利用学校现有教育资源，改为普通教室，缓解地区入学难问题。 |  | 利用学校现有教育资源，改为普通教室，缓解地区入学难问题。 |  | 5 | 5 | 无 |
|  |  | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度达到95% |  | 满意度达到95% |  | 5 | 5 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |