|  |
| --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 |
| （ 2020 年度） |
| 项目名称 | 郊野公园养护区补 |
| 主管部门 | 豆各庄乡 | 实施单位 | 豆各庄 |
| 项目负责人 | 代意 | 联系电话 | 65472318 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 591.3547 | 591.3547 | 591.3547 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 591.3547 | 591.3547 | 591.3547 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  其他资金 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 管理养护地区自管道路两侧范围绿地并接受市区级养护检查达到合格标准，有效提升地区生态环境质量 | 已完成目标任务 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：养护面积2217 | 2217亩 | 2217亩 | 5 | 5 | 无 |
| 质量指标 | 指标1：符合园林绿化养护规范 | 符合规范 | 符合规范 | 10 | 10 | 无 |
| 指标2：接受市区检查并达到合格标准 | 达到合格标准 | 达到合格标准 | 10 | 9 | 接受区级专项审计，审计问题已整改 |
| 时效指标 | 指标1：上半年完成50% | 完成50% | 完成50% | 5 | 5 | 无 |
| 指标2：年底前完成全年工作任务 | 年底完成养护任务 | 年底完成养护任务 | 5 | 5 | 无 |
| 成本指标 | 指标1：每平米4元每年 | 按照每平米4元拨付 | 按照每平米4元拨付 | 5 | 5 | 无 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：保障乡域内绿化美化效果 | 美化效果良好 | 美化效果良好 | 10 | 10 | 无 |
| 社会效益指标 | 指标1：提升地区百姓宜居品质 | 提升生活品质 | 提升生活品质 | 10 | 10 | 无 |
| 生态效益指标 | 指标1：保障郊野公园绿化美化效果 | 保障美化效果 | 保障美化效果 | 10 | 10 | 无 |
| 可持续影响指标 | 指标1：确保地区郊野公园路绿化景观完整 | 确保景观完整 | 确保景观完整 | 10 | 10 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：辖区居民对环境满意度达到95%以上 | 满意率达到95%以上 | 满意率达到95%以上 | 10 | 10 | 无 |
| 总分 | 100 | 99 |  |

填表人： 代意 联系电话：65733205 填写日期：**2021.2.20**