|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 朝阳区项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2021年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 基本事业费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 潘家园街道 | | | | 实施单位 | 潘家园街道办事处 | | |
| 项目负责人 | | 吕杨 | | | | 联系电话 | 18611971398 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 6254584 | 6254584 | 5945674 | 10 | 95% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 6254584 | 6254584 | 5945674 | — | 95% | — |
| 上年结转资金 | |  | 0 | 0 | — |  | — |
| 其他资金 | |  | 0 | 0 | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| 用于街道自管区域保洁、绿化，改善辖区居民生活出行环境 | | | | | 用于街道自管区域保洁、绿化，改善辖区居民生活出行环境 | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造面积 | | 375497.83 | 375497.83 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 指标1：完成 | | 美化环境 | 美化环境 | 20 | 20 |  |
| 时效指标 | 指标1：方案制定 | | 2020年12月底前完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标2：招标 | | 2020年12月底前完成 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 指标3：施工 | | 2021年全年 | 完成 | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：项目成本 | | 625.4584万元 | 594.5674万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 社会效益  指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 生态效益  指标 | 指标1：环境美化 | | 得到提升 | 提升 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 指标1： | |  |  |  |  |  |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：居民满意度 | | 达到辖区居民满意90% | 达到 | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100 |  |

填表人：汤优 联系电话：87381850 填写日期：2022.1.17