| 朝阳区项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2021年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 办学条件项目-2021年往年信息化建设进度款及尾款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市朝阳区教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市朝阳区教育项目发展指导中心 |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 马瑾 |  |  |  |  | 联系电话 | 85979246 |  |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1500万 | 1500万 |  | 1499.1932 | 10 |  | 10 |  | 10 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1500万 | 1500万 |  | 1499.1932 | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 按计划完成各学校信息化系统建设工作，保证学校开学正常使用。 |  |  |  |  |  | 顺利完成 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：完成各信息化系统建设项目进度款支付工作 |  |  | 所有项目 | 53个项目 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 指标1：功能性验收合格、性能达标。初验、终验均合格 |  |  | 符合 | 符合 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 指标1：符合进度计划 |  |  | 符合 | 符合 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：成本1500万 |  |  | 1500万 | 1499.1932万 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标1：不产生直接经济效益 |  |  |  |  |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 指标1：解决项目进度款支付问题 |  |  | 解决 | 已解决 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 指标1：符合节能环保应用理念 |  |  | 符合 | 符合 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1：能够项目执行过程的顺利进行 |  |  | 符合 | 符合 |  | 10 |  | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：学校等单位满意度 |  |  | 95%以上 | 95%以上 |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |

填表人：杨洋          联系电话： 85979246    填写日期：2022年3月2	日